СОВЕТ НОВОТРОИЦКОГО сельского ПОСЕЛЕНИЯ

- Нижнеомского МУНИЦИПАЛЬНОГО районА

- ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

(восьмая сессия четвертого созыва)

- РЕШЕНИЕ

от   16  марта 2021 года                                                                                  № 16

Об утверждение Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новотроицкого сельского поселения Нижнеомского муниципального района Омской области (2021-2030 годы)

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 N 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Уставом Новотроицкого сельского поселения Нижнеомского муниципального района Омской области, Совет Новотроицкого сельского поселения Нижнеомского муниципального

района Омской

РЕШИЛ:

- Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры Новотроицкого сельского поселения Нижнеомского муниципального района Омской области (2021-2030 годы)» согласно приложению.

2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Новотроицкий муниципальный вестник», а также разместить на официальном сайте Новотроицкого сельского поселения Нижнеомского муниципального района Омской области в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

# Глава Новотроицкого

сельского поселения:                                                                            С.Е.Шубина

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОТРОИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

НОВОТРОИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ (2021-2030 ГОДЫ)

с. Новотроицк

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

НОВОТРОИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕОМСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ (2021-2030 ГОДЫ)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новотроицкого сельского поселения Нижнеомского муниципального района Омской области (2021-2030 годы)» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая база разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 г. №2010-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Приказ Минрегионразвития РФ от 06.05.2011 г.№204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». |
| Заказчик программы | Совет Новотроицкого сельского поселения Нижнеомского муниципального района Омской области |
| Разработчик программы | Администрация Новотроицкого сельского поселения Нижнеомского муниципального района Омской области. |
| Основные цели и задачи программы | 1. Цель Программы - обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям при соответствии требованиям экологических стандартов. 2. Основные задачи Программы: - инженерно-техническая оптимизация функционирования систем коммунальной инфраструктуры поселения; - планирование развития систем коммунальной инфраструктуры поселения наиболее экономичным образом; - комплексная модернизация и реконструкция существующей системы; - совершенствование и дальнейшее развитие инфраструктуры Новотроицкого сельского поселения; - формирование экономических и организационных условий развития систем коммунальной инфраструктуры поселения; - повышение надежности и качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг в поселении; - формирование и совершенствование экономических и организационных механизмов снижения стоимости услуг при сохранении/повышении качества предоставления услуг и устойчивости функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - формирование и совершенствование экономических и организационных механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры; - повышение инвестиционной привлекательности систем коммунальной инфраструктуры поселения; - обеспечение сбалансированности интересов поставщиков услуг и потребителей; - координация действий поставщиков услуг; - развитие конкурентных отношений; - обеспечение доступности информации о формировании тарифов и надбавок. |
| Основные целевые индикаторы | Основные индикаторы: - снижение уровня износа систем коммунальной инфраструктуры (теплоснабжения, водоснабжения); - ввод жилищного строительства (тыс. кв.м). |
| Сроки этапы реализации | 2021-2030 годы. Этапы реализации Программы не выделяются. |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования составляет 1700,0 тыс.рублей, в том числе: - в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; - в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; - в 2023 году – 100,0 тыс. рублей; - в 2024 году – 100,0 тыс. рублей; - в 2025 году – 1100,0 тыс. рублей; - в 2026 году – 400,0 тыс. рублей; - в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; - в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; - в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; - в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. Предполагается финансирование из федерального бюджета, из областного бюджета, внебюджетных источников. |
| Основные ожидаемые конечные результаты | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Новотроицкого сельского поселения Нижнеомского муниципального района, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды Развитие электрических сетей: - Обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией инфраструктуры сельского поселения; - Обеспечение электрической энергией объектов нового строительства. Развитие теплоснабжения: - Повышение надежности и качества теплоснабжения; - Улучшение экологической обстановки в зоне действия котельной. Развитие водоснабжения: - Повышение надежности водоснабжения; - Повышение экологической безопасности; - Соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПин-100%; Утилизация твердых бытовых отходов: -Улучшение санитарного состояния территории сельского поселения; - Стабилизация образования бытовых и промышленных отходов на территории сельского поселения; -Улучшение экологического состояния Новотроицкого сельского поселения; - Обеспечение надлежащего сбора и утилизации биологических отходов. |

- 1.ВВЕДЕНИЕ

Целью разработки Программы является обеспечение развития систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышения качества производимых для потребителей услуг. Программа является базовым документом для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

Принципы формирования Программы:

Комплексность - формирование программы в увязке с различными муниципальными целевыми программами,

Системность - рассмотрение программы как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга,

Направленность на достижение целей, предусмотренных программой.

Программа определяет основные направления развития систем энергоресурс сбережения, коммунальной инфраструктуры (т.е. объектов электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод), объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологии Новотроицкого сельского поселения Нижнеомского муниципального района Омской области. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Новотроицкого сельского поселения Нижнеомского муниципального района и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации. Основной задачей комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на период до 2030 года является повышение надежности и качества функционирования существующих коммунальных систем.

- Краткая характеристика Новотроицкого сельского поселения

Новотроицкое сельское поселение входит в состав Нижнеомского муниципального района (далее – Нижнеомский МР) и является одним из 11 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений). Площадь поселения на 01.01.2021 г. – 46225 га. От районного центра с.Нижняя Омка  поселение находится на расстоянии 58 км. С районным центром и г. Омском его связывают дороги с твердым покрытием, железнодорожного сообщения нет.

В состав Новотроицкого СП входят 4 населенных пункта:

- село Новотроицк;

- деревня Петропавловка;

- деревня Воскресенка;

- деревня Радищево.

Административным центром поселения является село Новотроицк.

В Новотроицком сельском поселении жилая застройка представлена застройкой смешанного типа: индивидуальными жилыми домами и многоквартирными жилыми домами.

Общая площадь жилого фонда Новотроицкого сельского поселения Нижнеомского муниципального района Омской области составляет – 16900 кв.м.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, социально-экономических и других мероприятий, направленных на обеспечение эффективных решений системных проблем в области развития систем коммунальной инфраструктуры Новотроицком сельского поселения Нижнеомского муниципального района Омской области.

2.1 Система электроснабжения

Электроснабжение Новотроицкого сельского поселения Нижнеомского муниципального района осуществляется организацией Восточные электрические сети ПАО «МРСК Сибири»-«Омскэнерго» Нижнеомский РЭС. Основной потребитель электроэнергии – Нижнеомский муниципальный район.

Система электроснабжения состоит из понижающей подстанции 110/35/10 кВ «Нижнеомская», питающиеся по воздушным линиям электропередачи 110 кВ.

Потребители РЭС – жилые дома, объекты соцкультбыта поселения.

По действующим сетям обеспечивается связь между ПС и потребителями на КТП. Годовой пуск электроэнергии 1 млн. кВт.

2.2 Система теплоснабжения

На конец 2020 года на территории сельского поселения функционирует 1 котельная, протяженностью тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении составляет 0,1 км. Средний процент износа тепловых сетей составляет 50%. Котельная работает на каменном угле.

Основная задача - модернизация котельной, так как это несет существенный экономический эффект.

Достижение поставленных целей возможно при реализации мероприятий на тепловых сетях и теплоисточниках. Реализация мероприятий позволит снизить процент износа тепловых сетей и оборудования за 5 лет на 30%, снизить уровень аварийности на тепловых сетях к 2030 году на 5% к уровню 2020 года.

Модернизация оборудования котельных позволит внедрить энергосберегающие технологии с повышением эффективности выработки и транспортировки тепловой энергии.

Реализация предусмотренных программой мероприятий по модернизации системы теплоснабжения позволит существенно повысить надежность теплоснабжения потребителей, увеличить срок эксплуатации трубопроводов, соответственно, снизить затраты на их эксплуатацию, улучшить экологическую обстановку в Новотроицком сельском поселении.

2.3 Система газоснабжения

В Новотроицком сельском поселении газоснабжение природным газом отсутствует.

2.4. Система водоснабжения

Территория Новотроицкого сельского поселения находится в условиях дефицита пресных подземных вод. Основными источниками воды являются подземные воды колодцев и скважин.

В настоящее время на территории Новотроицкого сельского поселения Нижнеомского муниципального района Омской области централизованная система водоснабжения отсутствует.

Техническое и хозяйственно- бытовое водоснабжение населенных пунктов с.Новотроицк, д. Петропавловка, д. Воскресенка и д. Радищево осуществляется из подземных колодцев. На территории данных населенных пунктов централизованных систем водоснабжения не имеется. По данным лабораторных анализов, качество воды, потребляемое населением не соответствует требованиям  СанПиН 2.1.4.1175-02 (общая жёсткость). Действующих станций водоподготовки (обезжелезивания) на территории поселения нет.

Для нормального функционирования систем жизнеобеспечения необходимо провести мероприятия по строительству новых скважин, водонапорных сетей и станций очистки воды, провести мероприятия по устройству зон санитарной охраны.

2.5. Система водоотведения

В настоящее время в Новотроицком сельском поселении Нижнеомского муниципального района действует выгребная система канализации с вывозом нечистот спецавтотранспортом на свалку.

На территории поселения жилой фонд составляют 1 и 2 –х квартирные дома. Строительство централизованной системы водоотведения на данный момент является очень затратным и нецелесообразным.

Имеющаяся канализация в населенных пунктах представляет собой  выгребные ямы, утилизация из которых производится населением самостоятельно.

2.6 Утилизация твердых бытовых отходов

В Новотроицком сельском поселении твердые бытовые отходы (ТБО) размещаются на свалках. На сегодняшний момент оформляются свидетельства на право собственности, документы передаются на регистрацию.

Отходы районного центра вывозятся на свалки расположенные за селом Новотроицкое.

Одной из основных проблем функционирования свалок являются воздействие следующих факторов: выделение неприятного запаха, разброс отходов ветром, самопроизвольное возгорание свалок, бесконтрольное образование метана и неэстетичный вид.

Реализация указанных мероприятий по свалкам позволит навести порядок в обращении с отходами и улучшит воздействие на окружающую среду.

Планируется создание условий сохранения и развития природного комплекса Новотроицком сельского поселения Нижнеомского муниципального района, выполняющего средообразующие, природоохранные, рекреационные и оздоровительные функции, и обеспечивающего тем самым стабилизацию и улучшение состояния окружающей среды, экологическую безопасность развития района и создание благоприятных условий для отдыха и оздоровления граждан.

Утилизация твердых бытовых отходов предусматривается на существующих местах (свалках), специально для этого предусмотренных, поэтому мероприятий по модернизации и новому строительству объектов, используемых для утилизации ТБО, в программе не предусмотрено.

- 2.7 Стимулирование энергоресурс сбережения

Потребление электрической энергии в Новотроицком сельском поселении Нижнеомского муниципального района Омской области составляет в среднем 0,1 млн. кВт.ч. В общей структуре расходов бюджета Новотроицкого сельского поселения Нижнеомского муниципального района доля затрат на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов составляет за 2019 - 2020 гг. 20%.

Некоторые проблемы энергосбережения в Новотроицком сельском поселении Нижнеомского района остаются нерешенными. К ним, в частности, относятся:

- высокая энергоемкость сферы жилищно-коммунальных услуг;

- высокий моральный и физический износ энергетического оборудования, несбалансированность фактического наличия и потребности в мощностях электросетевой и теплосетевой инфраструктуры;

- недостаточно эффективное использование имеющихся мощностей по производству тепловой энергии, значительные потери энергоресурсов в процессе их производства и транспортировки до потребителей;

- слабая мотивация производителей и потребителей энергоресурсов к внедрению энергосберегающих технологий;

- недостаточное оборудование зданий, строений и сооружений приборами учета энергетических ресурсов и воды.

Для решения указанных проблем необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации согласованных действий со стороны органов государственной власти Омской области и органов местного самоуправления Нижнеомского муниципального района Омской области, предприятий и организаций, направленных на активизацию процессов обновления и роста производственных мощностей за счет внедрения нового энергосберегающего оборудования, обеспечение надежного энергоснабжения потребителей Новотроицкого сельского поселения Нижнеомского муниципального района Омской области, в том числе за счет повышения роли проводимых энергетических обследований, обеспечение учета и контроля за потреблением энергоресурсов, формирование условий и механизмов, способствующих появлению и реализации конкретных проектов по энергоресурс сбережению.

Программа направлена на стимулирование энергосбережения, создание условий для внедрения в производственной, коммунальной и социальной сферах прогрессивных энергосберегающих технологий и оборудования и обеспечение надежного энергоснабжения потребителей Новотроицкого сельского поселения Нижнеомского муниципального района Омской области. Реализация мероприятий Программы позволит также уменьшить негативное экологическое воздействие топливно-энергетических объектов на окружающую среду.

Целью Программы является сокращение энергоемкости не менее чем на 3% в год и создание на этой основе предпосылок для устойчивого развития экономики поселения, а также оптимизация бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов.

Для достижения указанной цели в 2021-2030 годах необходимо решить следующие задачи:

- снизить удельный расход топлива при выработке тепловой энергии за счет внедрения современного оборудования с низкими удельными расходами энергоресурсов;

- сократить потери энергетических ресурсов и воды при их производстве и передаче;

- обеспечить оптимизацию топливно-энергетического баланса Новотроицкого сельского поселения Нижнеомского муниципального района Омской области за счет газификации;

- популяризовать идеи энергосбережения среди населения.

- 2.8 Тарифная политика

Тарифы на услуги организаций коммунального комплекса в предстоящий период будут расти в пределах инфляции и предельных утвержденных индексов.

В соответствии с п. 2 части 4 ст. 4 Федерального закона "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" товары и услуги организаций коммунального комплекса признаются доступными при соблюдении системы критериев, используемых для определения доступности для потребителей, установленной Региональной энергетической комиссией Омской области в порядке, предусмотренным законодательством.

Система критериев, используемых для определения доступности, приведена в таблице:

Таблица 1

| N п/п | Наименование критерия доступности | Условие доступности |
| --- | --- | --- |
|  | физическая доступность |  |
| 1 | коэффициент обеспечения текущей потребности в товарах (услугах) организаций-потребителей | более 0,9 |
| 2 | коэффициент обеспечения текущей потребности в товарах (услугах) населения | более 0,9 |
| 3 | коэффициент покрытия прогнозной потребности в товарах (услугах) организаций-потребителей | более 0,9 |
| 4 | коэффициент покрытия прогнозной потребности в товарах (услугах) населения | более 0,9 |
|  | экономическая доступность |  |
| 5 | коэффициент соответствия предельному индексу | утвержден |
| 6 | коэффициент уровня оплаты населением коммунальных услуг при согласовании производственной программы организации коммунального комплекса и при установлении цен (тарифов) | более 0,8 |
| 7 | коэффициент уровня оплаты населением коммунальных услуг при оценке инвестиционной программы организации коммунального комплекса | не менее 1,0 |
| 8 | коэффициент необходимого субсидирования населения | не более 0,3 |
| 9 | коэффициент соответствия цены на коммунальную услугу затратам организаций коммунального комплекса | не более 1,3 |

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НОВОТРОИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

3.1 Электроснабжение

Анализ существующей системы электроснабжения Новотроицкого сельского поселения Нижнеомского муниципального образования показал, что действующие электросети находятся в удовлетворительном состоянии. Вместе с тем наблюдается динамика роста нагрузок на всех уровнях напряжений вследствие увеличения потребления электроэнергии. Реальность скорого достижения предела технических возможностей эксплуатируемого оборудования, большая часть которого морально и физически устарела, наряду с перспективой развития территорий указывают на необходимость модернизации и расширения энергосистемы.

Развитие системы электроснабжения необходимо развивать строительством новых элементов системы энергосбережения, необходимое для устранения недостатков функционирования электросетей поселения и обеспечения надежности работы всей энергосистемы.

3.2 Теплоснабжение

3.2.1 Мероприятия по оптимизации теплоисточников ресурс снабжающих организации

Основное направление по реконструкции и модернизации теплоисточников Новотроицкого сельского поселения Нижнеомского муниципального района:

- реконструкция тепловых сетей с применением новых технологий и материалов;

- внедрение новой техники и технологии.

За счет энергосберегающих проектных решений необходимо обеспечить сокращение тепловых потерь зданий, как на объектах нового строительства, так и при ремонтных работах на существующих.

3.2.2 Мероприятия по оптимизации организационно-правовой и технико-экономической составляющей деятельности сферы образования

В настоящее время в Новотроицком сельском поселении теплоснабжение ряда муниципальных образовательных учреждений осуществляют МУП «Нижнеомский коммунальник».

Для решения задачи по приведению данных котельных в соответствие требованиям СНиП II 35-76 «Котельные установки», необходимо осуществить мероприятия, которые позволят добиться более эффективного управления деятельностью жилищно-коммунального комплекса, позволят стабилизировать и установить экономически обоснованные тарифы на услуги теплоснабжения организаций социальной сферы района.

План мероприятий по модернизации тепловых объектов Администрации Новотроицкого сельского поселения

Таблица 2

| № п/п | Наименование объекта | Наименование мероприятий | Стоимость работ. Всего тыс.руб. | Планируемый объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства предприятия | всего |
| Объекты теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная с.Новотроицк | Замена двух котлов и их обмуровки, замена сетевого насоса – 1 шт., ремонт приборов КИПиА. | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |

3.3 Водоснабжение

Для нормальной работы системы водоснабжения Новотроицкого сельского поселения Нижнеомского муниципального района планируется:

– заменить оборудование, выработавшее свой амортизационный срок (глубинные насосы, центробежные насосы) и со строительством узла водоподготовки;

- получить гидрогеологические заключения по площадкам, отведенным для размещения новых водозаборных узлов в зонах капитального строительства населенных пунктов. Для соблюдения зоны санитарной охраны І пояса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения» и СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение наружной сети и сооружений» площадь каждого водозаборного узла принимается не менее 0,5 га;

- построить новые водопроводные сети в населенном пункте (с.Новотроицк), обеспечив подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды.

- План мероприятий водоснабжения Новотроицкого сельского поселения

- Таблица 3

| № п/п | Наименование объекта | Наименование мероприятий | Стоимость работ. Всего млн.руб. | Планируемый объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства предприятия |  | всего |
| Объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насосная станция с частотно-регулируемым приводом | Капитальный ремонт | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  |
| 2 | Водопроводные сети 5,0км | Капитальный ремонт | 0,4 |  | 0,4 |  |  |  |
| 3 | Резервуары V=300куб.м | Новое строительство | 3,198 | 3,198 |  |  |  |  |
| 4 | Проектирование |  | 1,1 |  | 1,1 |  |  |  |

3.4 Утилизация твердых бытовых отходов

- Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды проектом предлагается:

- - ликвидация всех стихийных свалок, являющихся источниками загрязнения почв, водоемов, подземных вод;

- - разработка генеральной схемы очистки территории Новотроицкого сельского поселения в соответствии с Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации (МДК 7-01.2003);

- - создание предприятий по утилизации и переработке бытовых отходов в товары народного потребления, стройматериалы и т.д. с использованием современных технологий;

- - организация при свалках ТБО площадок для обработки и обеззараживания спец автотранспорта с комплексом необходимого оборудования по очистке и обеззараживанию стоков;

- - внедрение системы раздельного сбора ценных компонентов ТБО (бумага, стекло, текстиль, пищевые отходы и т.д).

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Организация управления и контроль являются важнейшими элементами выполнения Программы. Данный процесс должен быть сквозным и обеспечиваться достоверной информацией по сопоставимым критериям для оценки хода осуществления программных мероприятий.

Оценка эффективности реализации Программы будет производиться исполнителем-координатором Программы на основе соотношения установленных программой целевых индикаторов с их фактически достигнутыми значениями по данным мониторинга исполнения Программы.

Индикаторы по мониторингу реализации Программы:

- ввод жилищного строительства (тыс. кв.м);

- уровень износа систем коммунальной инфраструктуры (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения).

Основными задачами управления реализацией Программы являются:

- обеспечение скоординированной реализации Программы в целом и входящих в ее состав муниципальных программ и подпрограмм в соответствии с приоритетами социально-экономического развития муниципального района;

- привлечение инвесторов для реализации привлекательных инвестиционных проектов;

- обеспечение эффективного и целевого использования финансовых ресурсов.

Мониторинг выполнения муниципальных программ, программ комплексного развития проводится Администрацией Новотроицкого сельского поселения Нижнеомского муниципального района в целях обеспечения тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов и своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры. Мониторинг включает в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей, установленных программами, а также анализ информации о состоянии и развитии соответствующих систем коммунальной инфраструктуры.

Оценка эффективности реализации Программы будет производиться исполнителем-координатором Программы путем сопоставления плановых показателей целевых индикаторов с их фактическими значениями по данным, предоставленным Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Омской области

Программа подлежит корректировке в ходе ее выполнения.

5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Предприятия коммунальной инфраструктуры должны на основе утвержденного Главой Новотроицкого сельского поселения Нижнеомского муниципального района технического задания разработать инвестиционные программы, произвести расчет финансовых потребностей для их реализации.

После проверки инвестиционной программы организации коммунального комплекса орган по регулированию тарифов готовит предложения о размере:

- надбавки к ценам (тарифам) для потребителей (ценовая ставка, учитывающаяся при расчетах потребителей с организацией в целях финансирования инвестиционных программ);

- надбавки к тарифам на товары и услуги (ценовая ставка, устанавливаемая для организации на основе надбавки к цене для потребителей, используется для финансирования инвестиционной программы организации);

- тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (ценовая ставка, формирующая плату за подключение к сетям при строительстве и модернизации объектов недвижимости);

- тарифа организации коммунального комплекса на подключение (ценовая ставка для организации, используемая для финансирования ее инвестиционной программы).

Проект инвестиционной программы и расчеты направляются в Совет Новотроицкого сельского поселения Нижнеомского муниципального района, который утверждает, инвестиционные программы и устанавливает надбавки к ценам (тарифам) для потребителей.

После утверждения инвестиционной программы Совет Новотроицкого сельского поселения Нижнеомского муниципального района устанавливает надбавки к тарифам на товары и услуги, тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифы организации коммунального комплекса на подключение.

После установления Советом Новотроицкого сельского поселения Нижнеомского муниципального района вышеуказанных тарифов и надбавок Администрация Новотроицкого сельского поселения Нижнеомского муниципального района заключает с организацией коммунального комплекса договоры, определяющие условия выполнения инвестиционных программ.

6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ

ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЙ

Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 1700,0 тыс. рублей, в том числе:

- в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;

- в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

- в 2023 году – 100,0 тыс. рублей;

- в 2024 году – 100,0 тыс. рублей;

- в 2025 году – 1100,0 тыс. рублей;

- в 2026 году – 400,0 тыс. рублей;

- в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;

- в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;

- в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;

- в 2030 году – 0,0 тыс. рублей.

Планируется осуществить расходы на реализацию следующих программных мероприятий:

- строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Новотроицк, новое строительство и замена водонапорных башен, бурение скважин;

- реконструкция и модернизация котельной в поселении;

- строительство электрических сетей к новым объектам строительства.

Для достижения цели и решения задач Программы в зависимости от конкретной ситуации могут применяться следующие источники финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, собственные средства предприятий, средства населения, внебюджетные источники, заемные средства.

После завершения необходимого обследования и инвентаризации объектов жилищно-коммунального комплекса и ежегодно при формировании бюджета поселения исполнителями Программы будут вноситься предложения Администрации Новотроицкого сельского поселения муниципального района по уточнению сроков и объемов необходимых работ. Кроме того, ежегодно объемы финансирования мероприятий Программы подлежат уточнению с учетом уровня инфляции.

Корректировка Программы осуществляется ее заказчиком - Администрацией Новотроицкого сельского поселения Нижнеомского муниципального района.

Наиболее затратными мероприятиями являются инженерное обустройство площадки застройки индивидуальными жилыми домами. Финансовые средства на реализацию Программы планируется формировать за счет бюджетных и внебюджетных источников.

Мобилизация финансовых ресурсов на выполнение работ по развитию систем коммунальной инфраструктуры будет осуществляться с привлечением средств:

- местного бюджета;

- частных инвестиций, кредитов, займов и т.д.

В качестве со финансирования будут использованы средства федерального и областного бюджета в рамках областной программы "Социальное развитие села", "Развитее жилищного строительства на территории Омской области".

7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Организация управления и контроль являются важнейшими элементами выполнения Программы. Данный процесс должен быть сквозным и обеспечиваться достоверной информацией по сопоставимым критериям для оценки хода осуществления программных мероприятий.

Основными задачами управления реализацией Программы являются:

- обеспечение скоординированной реализации Программы в соответствии с приоритетами социально-экономического развития муниципального района;

-привлечение инвесторов для реализации привлекательных инвестиционных проектов;

- обеспечение эффективного и целевого использования финансовых ресурсов;

- разработка и реализация механизмов, обеспечивающих минимизацию времени и средств на получение разрешений, согласований, экспертных заключений и на принятие необходимых решений различными органами и структурами исполнительной власти при реализации инвестиционных проектов.

Мониторинг выполнения муниципальных программ, программ комплексного развития проводится Администрацией Новотроицкого сельского поселения Нижнеомского муниципального района в целях обеспечения тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов и своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры. Мониторинг включает в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей, установленных программами, а также анализ информации о состоянии и развитии соответствующих систем коммунальной инфраструктуры.

Разработчик программы – Администрация Новотроицкого сельского поселения Нижнеомского муниципального района Омской области:

- обеспечивает формирование нормативной правовой базы для реализации Программы;

- организует выполнение мероприятий Программы и обеспечивает финансирование ее мероприятий в установленном объеме за счет средств местного бюджета;

- осуществляет общую координацию и контроль за выполнением мероприятий Программы;

- совместно с исполнителями Программы ежегодно вносит районным органам исполнительной власти предложения по финансированию отдельных мероприятий программы за счет средств областного и федерального бюджетов

Контроль за ходом реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новотроицкого сельского поселения Нижнеомского муниципального района Омской области (2021-2030 годы) осуществляет Совет Новотроицкого сельского поселения Нижнеомского муниципального района (в части использования средств бюджета сельского поселения на реализацию программы), Администрация Новотроицкого сельского поселения Нижнеомского муниципального района.

Программа подлежит корректировке в ходе ее выполнения.

8. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Данная программа по направлениям, целям и задачам увязана с муниципальной программой «Развитие экономического потенциала Новотроицкого сельского поселения Нижнеомского муниципального района Омской области (2021-2030 годы)».

9.ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЙ

Таблица 4

| N | Мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение финансирования мероприятий программы, контроль эффективности и целевого использования бюджетных средств муниципального образования, направленных на ее реализацию | Администрация Новотроицкого сельского поселения Нижнеомского муниципального района |
| 2 | Обеспечение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения | Администрация Новотроицкого сельского поселения Нижнеомского муниципального района, организации коммунального комплекса |
| 3 | Обеспечение жителей и предприятий сельского поселения надежными и качественными услугами тепловодогазоснабжения, электроснабжения. | Организации коммунального комплекса |
| 4 | Выдача технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию коммунальной инфраструктуры поселения | Администрация Новотроицкого сельского поселения Нижнеомского муниципального района |
| 5 | Разработка инвестиционных программ развития системы коммунальной инфраструктуры | Организации коммунального комплекса |
| 6 | Утверждение инвестиционных программ, установление надбавок к ценам (тарифам) для потребителей | Совет Новотроицкого сельского поселения Нижнеомского района |
| 7 | Заключение договора между Администрацией муниципального района и организациями коммунального хозяйства, определяющего условия реализации инвестиционных программ | Администрация Новотроицкого муниципального района, организации коммунального комплекса |
| 8 | Заключение договоров с потребителями товаров и услуг организаций коммунального комплекса | Организации коммунального хозяйства |
| 9 | Мониторинг исполнения инвестиционных программ | Администрация Новотроицкого сельского поселения Нижнеомского муниципального района |
| 10 | Публикация информации о тарифах и надбавках, инвестиционных программах и результатах мониторинга их выполнения | Администрация Новотроицкого сельского поселения Нижнеомского муниципального района |

10 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Новотроицкого сельского поселения Нижнеомского муниципального района, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды

Развитие электрических сетей:

- Обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией инфраструктуры сельского поселения;

- Обеспечение электрической энергией объектов нового строительства.

Развитие теплоснабжения:

- Повышение надежности и качества теплоснабжения;

- Улучшение экологической обстановки в зоне действия котельной.

Развитие водоснабжения:

- Повышение надежности водоснабжения;

- Повышение экологической безопасности;

- Соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПин-100%.

Утилизация твердых бытовых отходов:

-Улучшение санитарного состояния территории сельского поселения;

- Стабилизация образования бытовых и промышленных отходов на территории сельского поселения;

-Улучшение экологического состояния Новотроицкого сельского поселения;

- Обеспечение надлежащего сбора и утилизации биологических отходов.

Принятие программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новотроицкого сельского поселения Нижнеомского муниципального района на 2021-2030 гг. и выполнение предусмотренных ею мероприятий позволит обеспечить:

- эффективность социально-экономического развития Новотроицкого сельского поселения и проведение единой государственной политики в части повышения уровня жизни населения посредством улучшения качества предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг, увеличения инвестиционной привлекательности отрасли ЖКК и повышения экологической безопасности окружающей среды;

- принятие инвестиционных программ и тарифов организаций коммунального комплекса на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, с учетом обеспечения доступности данных услуг для потребителей;

- создание основания для осуществления бюджетной политики сельского поселения в сфере развития коммунальной инфраструктуры, привлечения целевых средств районного, областного и федерального бюджетов, частных инвесторов;

- улучшить качество жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечить надежность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания граждан;

- минимизировать экономические потери при эксплуатации и обслуживании инженерных коммуникаций;

- обеспечить стимулирование энергоресурс сбережения в отрасли жилищно-коммунального хозяйства;

- обеспечить развитие жилищного строительства в Новотроицком сельском поселении Нижнеомского муниципального района.

11. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ.

Перечень мероприятий: суммы финансирования по мероприятиям указаны ориентировочно и будут уточнены при разработке и утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

| № п./п. | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Общая сумма тыс. руб. |  | Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Финансирование из местного бюджета тыс. руб. | Областного бюджета тыс. руб. |  | Федерального бюджета тыс. руб. |  | Средства предприятия я тыс. руб. |  | Средства населения тыс. руб. |  |
| 1 | Строительство водопроводных сетей в с. Новотроицкое, 5,0 км | 2026 | 400,0 |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подготовка ПСД по строительству водопроводных сетей с. Новотроицкое, 5,0 км | 2025 | 1100,0 | 1100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ПСД реконструкции котельной с.Новотроицк | 2024 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция котельной с.Новотроицк (замена котлов) | 2023 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого |  | 1700,0 | 1700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |